ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

Благоустройство территории мемориала советским воинам, партизанам и подпольщикам в г. Дятьково Брянской области

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

Дятьковское городское поселения Дятьковского муниципального района Брянской области

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Благоустройство, комфортная городская среда

5. Сроки реализации практики:

Проект реализуется по инициативе жителей г. Дятьково и администрации Дятьковского района с 2021 года

6. Цель практики:

Воспитание чувства уважения к историческому прошлому. Воспитание чувства уважения и любви к своим корням, людям старшего поколения, к малой Родине. Реализация практики раскроет значимость победы нашего народа в Великой отечественной войне.

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Реконструировать памятник и провести работы по благоустройству прилегающей территории. |
| 2 | Вовлечь подростков и молодых людей в совместную работу по увековечению памяти погибших воинов |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Устройство покрытий из тротуарной плитки – 1347,9 м² |
| 2 | Выполнены электромонтажные работы по архитектурной подсветке мемориала |
| 3 | Облицовка постамента памятника гранитными плитами – 31,5 м² |
| 4 | Установка мемориальных плит – 18 шт. |
| 5 | Ремонт проезда к мемориалу - 1285 м² |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Дятьковского района | Заключение муниципального контракта, муниципальный заказчик |
| 2 | ИП Ворона М.В. | Подрядчик (исполнитель) |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Определение общественных территорий |
| 2 | Проведение рейтингового голосования, подписание протокола |
| 3 | Заключение муниципального контракта с исполнителем проекта |
| 4 | Демонтаж бетонного основания, разборка облицовки стен из мраморных плит, корчевание пней |
| 5 | Установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки, облицовка фасадов гранитными плитами, ремонт штукатурки, окраска фасадов акриловыми красками |
| 6 | Монтаж светильников-ленты, точечных светильников, установка шкафа управления |
| 7 | Ремонт проезда к мемориалу |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Дятьковского района об утверждение программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 годы | Определились мероприятия, объемы работ и сроки исполнения |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Дятьковского района о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 годы | Распределение бюджетных средств | Внесение изменений и дополнение в программу |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость реализации | 5,3 млн. рублей |
| 2 | Административный ресурс | Проведение аукциона и заключение муниципального контракта с подрядной организацией |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рейтингового голосования | 1 мес. |
| 2 | Проведение аукциона, заключение муниципального контракта с исполнителем | 1 мес. |
| 3 | Проведение работ по благоустройству | 7 мес. |
|  | Общий срок реализации проекта: | 9 мес. |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители, постоянно проживающие на территории города Дятьково | Увеличение уровня комфортности и благоустройства памятного места |
| 2 | Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области | Увеличение количества благоустроенных территорий |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем ежегодных затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 5286908,65 |
| 2 | Средства местного бюджета | 53403,12 |
|  | Итого: | 5340311,77 |

Первый этап реализации проекта предусматривает финансирование из трех уровней бюджета (областной, местный, средства инициативного бюджетирования). Второй этап – средства местного бюджета

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Официальный сайт администрации Дятьковского района | admindtk.ru |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Валяев Павел Валерьевич – глава администрации Дятьковского района | Приемная: 8(48333)3-11-36 radmdtk@mail.ru |
| 2 | Морозкина Елена Викторовна – начальник отдела строительства, транспорта, энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства | 8(48333)3-28-60 otdelgkh2015@yandex.ru |